**Орієнтовний варіант тематично-календарного плану виконання випускного проєкту**

**У проєкті не вказано розклад спілкувань із керівниками. Ці спілкування мають відбуватись хоча б одного разу на два тижні. Уважно прислухайтесь до порад керівників, детально обговорюйте з ними проєкт, приходьте до них із питаннями та проблемами.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва пункту** | **Термін виконання** | **Чим звітую** | **Примітки** |
| 1 | Пошук та відбір інформації з теми проєкту. | Травень – перша половина липня. | Представленням зібраної інформації (посилання на сайти, друковані матеріали, файли). |  |
| 2 | Визначення програмних засобів, необхідних для виконання проєкту. | Червень – перша половина серпня. | Списком засобів (із вказанням мови програмування). |  |
| 3 | Підготовка проєкту до першого моніторингу. | Серпень – перший тиждень вересня. | Проєктом. |  |
| 4 | Перший моніторинг проєкту. | Другий або третій тиждень вересня | Оцінкою, одержаною при моніторингу. |  |
| 5 | Внесення до проєкту поправок відповідно до зауважень, одержаних при моніторингу | До кінця вересня | Проєктом. |  |
| 6 | Завершення роботи над програмною частиною проєкту, вдосконалення його інтерфейсу. | Жовтень. | Проєктом. |  |
| 7 | Тестування проєкту. | Жовтень - перший тиждень листопаду. | Проєктом. |  |
| 8 | Робота над документацією. | Жовтень – перший тиждень листопаду. | Документацією. |  |
| 9 | Другий передзахист проєкту. | Кінець жовтня або початок листопаду. | Оцінкою за передзахист. |  |
| 10 | Урахування зауважень, одержаних при передзахисті, вдосконалення проєкту. | Дві перші декади листопаду. | Проєктом. |  |
| 11 | Представлення проєкту до захисту. | Не пізніше від 22.11 | Інформацією про допуск проєкту до захисту. |  |
| 12 | Захист проєкту. | Термін визначається в наказі директора. | Оцінкою захисту. |  |